【 報告事項追記 】

1.セントラルスポーツF階段防犯灯断線改修工事

主装置からプールサイドを経て階段室への配線入れ替えを行う。

¥622,080

以上にてセントラルスポーツ関係の消防設備等の改修工事は全て完了し、今後は規約の保全義務に従い、機器の取り替え期限内の不具合については使用者にて保全する事となります。

2.周辺広場への監視対策工事

暴走族等の溜まり場となっている広場に向けて監視カメラを設置。

尚、設置(¥199,800円)は自治会にて神戸市助成金(¥150,000円)により行い、当管理組合はその費用の不足及び設置場所等を提供し、良好なコミュニティ形成並びに資産価値維持の趣旨に従い協力を行った。

¥49,800

【　次年度予算　】

第　A号議案

防災センター改修工事に関する件

現在、当マンションの防災機能は西棟地下の防災センター内に集約しておりますが、別紙添付資料の通り防災機能としては今のところ有効に機能はしているものの、UPS(停電時の補助電源)の不具合やモニターの経年劣化が確認されており、補修部品の供給も2年後には停止される現状です。※当該設備の使用開始は2001年。部品供給終了予定は2019年です。

加えて漏水による盤の腐食も進行していることから、防災センターそのものを見直し、現在の監視できない状況から有人監視のできる状態にと立案しました。

尚、立案するに当たり、全面的な改編改修も検討いたしましたが費用が莫大となり現実的で無いことから、現状システムの端末は可能な限り利用し主システムの改良を主体としています。

又、資料にある通り、現状での改修  (¥35,640,000)と地上階への移設改修とを検討しましたところ、有人監視の可能な地上階への移設改修を提案いたします。

予　算　　　　¥39,500,000円　

内訳　改修費　¥38,880,000円（税込）関西ホーチキエンジニアリング

　　　予備費    ¥     620,000円

拠出原資　　　各管理組合長期修繕積立金

（尚、各管理組合の負担率については実施設計に基づき行い、臨時総会による実施案によって決議する）

以上の通り上程いたしますので、ご審議のほど宜しくお願い申し上げます

第　B号議案

防災センター移設・駐輪機設置に伴う建築工事の件

防災機器更新に伴い、防災機器を住宅駐輪場の入り口付近に収納し防災センターとして区画致します。又、駐輪機の新設に伴う屋内（床・天井）工事を施工致します。

予　算　工事費　¥4,033,800円（税込）

　　　　予備費　¥   16,200円

　　　　合　計　¥4,050,000円

拠出原資　各管理組合長期修繕積立金

（尚、各管理組合の負担率については防災センター改修実施設計に基づくものとする。）

第　C号議案

住宅駐輪場改良工事の件

今年度より駐輪場利用の再抽選を定期的（2年程度毎）に行うことで、自転車等の台数の把握と公平に利用できる機会を作ることを進めて参りますが、先立って駐輪機を誰もが容易に操作し利用できることも大切であると考えております。現在の駐輪機の上段はバネ式ではあるものの女性やお子様には利用しづらく、結果的に大幅に利用されていない状況となっており下段の空きを待っている方を含め、大きく改善されることが期待されます。

又、防災センター移設について、現在の駐輪場が管理員室にも近く管理上も好ましいと考えられますので、水平スライド式のメリットを生かし若干の場所を提供する事もできます。

よって別紙資料の通り、防災センターの設置場所を確保すると共に、機械式駐輪機（上段：上下油圧式　下段：水平スライド式）の更新をもって一層の利用を図ることを目的とし本案を上程致します。

予　算　

内訳　駐輪機　¥ 4,730,950円（税込）駐輪機（ダイケン）

　           上下油圧式　37台 水平スライド式　70台

               施工費・現状撤去処分を含む

　　　予備費　¥19,050

　　　合計　　¥4,750,000円

拠出原資　住宅管理組合長期修繕積立金

ご審議のほど宜しくお願い致します。

第　D号議案

B２発電機室　漏水補修工事の件

発電機室天井（コンクリート）の亀裂、コンクリートブロック内壁より常時、地下水が漏水している状況で、発電機等の機械設備に影響するため補修並びに今後のメンテナンス（キャットウォーク取付け）策を講じる。又、備品庫を製作しタイル等の予備部材の在庫管理を行う。

予　算　¥4,050,000円

内　訳　工事費　¥3,229,200円（税込）

　　　　予備費　¥     70,800円

　　　　合　計    ¥3,300,000円　

以上、ご審議の程宜しくお願い致します。

